Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Gestão de Estoque | C | M | A | 1 |
| 2 | Gestão das Finanças | C | A | A | 1 |
| 3 | Cadastro de Fornecedores | C | M | M | 1 |
| 4 | Cadastro de Clientes | C | M | M | 1 |
| 5 | Recepção controlada dos pedidos | C | M | B | 1 |
| 6 | Recepção dos pedidos pela cozinha | C | M | M | 1 |
| 7 | Inicie o seu pedido | C | B | M | 1 |
| 8 | Cardápio | C | M | A | 1 |
| 11 | Promoções | C | M | A | 1 |
| 12 | Controle de acesso | C | A | A | 1 |
| 16 | Gestão dos clientes | C | A | A | 1 |
| 20 | Gestão de Perfis de Usuário | C | A | A | 1 |
| 23 | Gestão de Funcionários | C | A | A | 1 |
| 38 | Menu | C | M | M | 1 |
| 44 | Atendimento | C | M | A | 1 |
| 47 | Ficha técnica do produto | C | M | M | 1 |
| 45 | Atendimento via WhatsApp | C | M | M | 1 |
| 9 | Acompanhe o seu pedido | I | M | A | 1 |
| 13 | Sistema WEB | I | M | M | 1 |
| 15 | Acesso mobile aos clientes | I | M | M | 1 |
| 19 | Cancelamento de cadastro | I | B | B | 1 |
| 37 | Calcular Frete | I | M | A | 1 |
| 22 | Criação de um novo cardápio a partir de uma existente | I | A | A | 2 |
| 24 | Gestão de entregas | I | A | A | 2 |
| 25 | Pesquisa de satisfação | I | B | B | 2 |
| 27 | Carrinho | I | B | B | 2 |
| 28 | Os mais vendidos | I | B | B | 2 |
| 29 | Denunciar anúncio | I | B | B | 2 |
| 30 | Meio pagamento de empresa | I | M | M | 2 |
| 34 | Sobre nós | I | B | B | 3 |
| 31 | Cancelamento de compra | I | M | M | 3 |
| 32 | App da empresa | I | A | A | 2 |
| 33 | Baixe o app | U | M | M | 2 |
| 26 | Redes sociais | U | B | B | 2 |
| 21 | Backup de uma compra | U | M | A | 2 |
| 18 | Acesso Mobile à Área da Cozinha | U | M | A | 2 |
| 17 | Aviso de promoções por e-mail | U | B | N | 2 |
| 14 | Disponibilização de mensagens públicas | U | B | B | 3 |
| 33 | Baixe o app | U | M | M | 3 |
| 34 | Sobre nós | U | B | B | 3 |
| 35 | Pacote Festa | U | B | B | 3 |
| 39 | Mapa do site | U | B | B | 3 |
| 40 | Cartão fidelidade | U | B | B | 3 |
| 41 | Chat com vendedor | U | A | M | 3 |
| 42 | Seja avisado das ofertas | U | B | B | 3 |
| 43 | Cupom de desconto | U | B | B | 3 |
| 46 | Compartilhar Pizza | U | B | M | 3 |
| 48 | Avaliar Produto | U | B | M | 3 |
| 49 | Escolha a loja | U | M | M | 3 |
| 50 | Politicas de privacidades | U | B | B | 3 |